CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Desenvolvimento de Sistema Web e Suporte Técnico

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, as partes abaixo qualificadas têm entre si, de forma justa e acordada, o seguinte:

DAS PARTES

CONTRATADA:

Jorge Henrique Lorenzetti Vollet Filho, inscrito no CPF sob o nº 103.531.019-82, atuando sob o nome empresarial JV Web Studio Agency, com domicílio em Horizontina-RS, doravante denominado simplesmente CONTRATADA.

CONTRATANTE:

Alma Fotografia, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 22.158.383/0001-63, com sede em Boa Vista do Buricá-RS, neste ato representada por seus sócios Maurício Diesel, inscrito no CPF sob o nº 028.280.840-00, e Aline Kochem, inscrita no CPF sob o nº 016.591.250-22, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

CLÁUSULA 1ª — DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto o desenvolvimento, pela CONTRATADA, de um sistema web completo de gestão para estúdio de fotografia, compreendendo site institucional, área do cliente e painel administrativo (CRM + ERP), conforme escopo detalhado na Cláusula 2ª.

1.2. O sistema é desenvolvido sob medida para a CONTRATANTE, no contexto de uma parceria em que a CONTRATANTE atua como estúdio-piloto do produto.

CLÁUSULA 2ª — DO ESCOPO DOS SERVIÇOS

O sistema é desenvolvido em React, Vite, Tailwind CSS e integração com backend Supabase, contemplando:

2.1. Site institucional (público):

- Página inicial com apresentação da marca e efeitos visuais

- Página de serviços (tipos de ensaio)

- Portfólio com galerias por categoria

- Agendamento online de ensaios

- Seções institucionais e contato

2.2. Área do Cliente:

- Acesso protegido por código e senha

- Seleção de fotos com marca d'água

- Observações por foto para orientar a edição

- Acompanhamento do status do ensaio

- Download das fotos finais quando liberadas

2.3. Painel administrativo (CRM + ERP):

- Visão geral com indicadores e central de pendências

- Gestão de clientes, funil de vendas e leads

- Agenda e disponibilidade

- Fluxo de trabalho de produção, com etapas e prazos

- Seleções e galerias dos clientes

- Financeiro: lançamentos, contas a pagar/receber e fluxo de caixa

- Contratos

- Notas fiscais (integração com emissor)

- Portfólio (gestão dos ensaios exibidos no site)

- Diagramador de álbuns

- Equipe e permissões de acesso

2.4. Integrações:

- Pagamentos online (Stone)

- Emissão de notas fiscais (Focus NFe)

- Banco de dados, armazenamento de fotos e autenticação (Supabase)

CLÁUSULA 3ª — DAS MELHORIAS E EVOLUÇÕES

3.1. Por se tratar de projeto-piloto em parceria, a CONTRATADA compromete-se a evoluir o sistema continuamente, incorporando melhorias e novas funcionalidades acordadas entre as partes ao longo da parceria.

CLÁUSULA 4ª — DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. Pelo desenvolvimento completo do sistema descrito na Cláusula 2ª, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

| Descrição | Valor |
| --- | --- |
| Valor total do sistema | R$ 6.000,00 |
| Forma de pagamento | 12 parcelas mensais de R$ 500,00 |
| Vencimento | Todo dia 15 de cada mês |
| Primeira parcela | 15/07/2026 |
| Última parcela | 15/06/2027 |

4.2. O pagamento será feito diretamente à CONTRATADA (JV Web Studio Agency).

4.3. As parcelas são mensais e sucessivas, no valor de R$ 500,00 cada, vencendo todo dia 15 de cada mês, com início em 15 de julho de 2026 e término em 15 de junho de 2027, totalizando 12 (doze) parcelas.

CLÁUSULA 5ª — DO SUPORTE TÉCNICO

5.1. Considerando a natureza de parceria e o papel da CONTRATANTE como estúdio-piloto, a CONTRATADA prestará suporte técnico SEM PRAZO LIMITADO, até que o sistema esteja plenamente funcional, compreendendo:

- Correção de erros e falhas (bugs)

- Ajustes e pequenas melhorias

- Monitoramento de funcionamento (disponibilidade, quedas, lentidão)

- Acompanhamento e melhorias contínuas enquanto durar a parceria

5.2. O suporte descrito nesta cláusula não possui custo adicional durante a vigência da parceria.

CLÁUSULA 6ª — DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS E CUSTOS RECORRENTES

6.1. Para o pleno funcionamento do sistema são necessários serviços de terceiros, cujos custos são de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE e pagos diretamente por ela às respectivas empresas, em suas próprias contas:

- Supabase (banco de dados, armazenamento de fotos e autenticação): aproximadamente US$ 25,00 por mês (plano Pro), pago pela CONTRATANTE em sua própria conta.

- Focus NFe (emissão de notas fiscais eletrônicas): aproximadamente R$ 89,00 por mês, pago pela CONTRATANTE.

- Domínio próprio (endereço do site na internet): contratado e mantido pela CONTRATANTE.

- Gateway de pagamento (Stone): taxas por transação, conforme o contrato da CONTRATANTE com a Stone.

6.2. Os valores acima são estimativas e podem variar conforme os provedores. Eventuais outros serviços pagos que venham a ser necessários serão previamente informados e correrão por conta da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 7ª — DO QUE NÃO INTEGRA O SERVIÇO

7.1. Não estão incluídos no valor deste contrato:

- O código-fonte do sistema, que permanece de propriedade da CONTRATADA e poderá ser adquirido à parte, mediante valor a ser combinado entre as partes.

- Os custos de serviços de terceiros descritos na Cláusula 6ª.

- A criação de conteúdo (textos e fotos), que é fornecido pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA 8ª — DO CÓDIGO-FONTE E DA PROPRIEDADE

8.1. O presente contrato abrange a entrega do sistema em funcionamento, para uso da CONTRATANTE.

8.2. O código-fonte da aplicação é de propriedade da CONTRATADA e não integra o valor deste contrato, podendo ser adquirido separadamente mediante acordo específico entre as partes.

8.3. Os dados, fotos e conteúdos inseridos pela CONTRATANTE no sistema permanecem de propriedade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 9ª — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Fornecer, em tempo hábil, todo o material necessário ao desenvolvimento (informações do estúdio, dados fiscais, textos, fotos e acessos às contas de terceiros).

9.2. Revisar e aprovar as etapas do desenvolvimento.

9.3. Arcar com os custos de serviços de terceiros descritos na Cláusula 6ª.

9.4. Responsabilizar-se pela veracidade das informações fornecidas.

9.5. Efetuar os pagamentos nas datas acordadas.

CLÁUSULA 10ª — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Desenvolver e entregar o sistema conforme o escopo da Cláusula 2ª.

10.2. Prestar o suporte técnico descrito na Cláusula 5ª.

10.3. Manter sigilo sobre as informações da CONTRATANTE.

10.4. Evoluir o sistema conforme a parceria (Cláusula 3ª).

CLÁUSULA 11ª — DO PRAZO DE DESENVOLVIMENTO

11.1. O desenvolvimento é contínuo, já iniciado e em andamento, e sua conclusão plena depende do fornecimento, pela CONTRATANTE, de todas as informações e materiais necessários.

11.2. Eventuais atrasos no fornecimento de material pela CONTRATANTE prorrogam, na mesma proporção, os prazos de entrega.

CLÁUSULA 12ª — DA CONFIDENCIALIDADE

12.1. As partes comprometem-se a manter sigilo sobre todas as informações confidenciais a que tiverem acesso em razão deste contrato, não as divulgando a terceiros sem autorização.

CLÁUSULA 13ª — DA RESCISÃO

13.1. O presente contrato pode ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio por escrito.

13.2. Os valores já pagos, correspondentes a serviços já prestados, não são reembolsáveis.

13.3. Os custos de serviços de terceiros e recorrências pagos pela CONTRATANTE às respectivas empresas não são reembolsáveis pela CONTRATADA.

13.4. Em caso de rescisão, as parcelas vencidas até a data são devidas.

CLÁUSULA 14ª — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Qualquer alteração deste contrato só terá validade se feita por escrito e acordada entre as partes.

14.2. As partes elegem a boa-fé e a resolução amigável para eventuais controvérsias.

14.3. Este contrato reflete a parceria entre as partes, na qual a CONTRATANTE atua como estúdio-piloto do sistema desenvolvido pela CONTRATADA.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Horizontina-RS, 6 de julho de 2026.

| ______________________________ CONTRATADA Jorge Henrique L. Vollet Filho JV Web Studio Agency CPF 103.531.019-82 | ______________________________ CONTRATANTE Alma Fotografia — CNPJ 22.158.383/0001-63 Maurício Diesel — CPF 028.280.840-00 Aline Kochem — CPF 016.591.250-22 |
| --- | --- |

Este documento é um contrato-modelo elaborado com base nas informações fornecidas. Para blindagem jurídica total, recomenda-se a revisão por um advogado.